Приложение № 1

к Информационной карте

электронного аукциона

**Техническое задание**

1. **Общие положения**
   1. Наименование объекта закупки: Озеленение территории поселка Вольгинский. 1.2. Способ определения подрядчика: электронный аукцион.
   2. Идентификационный код закупки: [213332102138233210100100120028130244](https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=4187725&position-number=202101283000080001000012).
   3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 81.30.10.000: Услуги по планировке ландшафта.
   4. Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, территория поселка Вольгинский, согласно Приложению.
   5. Н(М)ЦК: 500 000,00(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2. **Цели и правовое основание для выполнения работ**

2.1. Целями данной закупки является создание благоприятных условий жизнедеятельности человека, озеленение  муниципального образования «Поселок Вольгинский», в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022годы».

2.2. Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский»Петушинского района Владимирской области. Авансирование не предусмотрено.

* 1. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету за фактически выполненные работы после предоставления счета (счета-фактуры), Справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (по формам КС-2, КС-3), оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

1. **Исходные данные для выполнения работ**
   1. Срок выполнения работ:

начало выполнения работ- с даты подписания Контракта

окончание выполнения работ – 30.09.2020.

3.2. Дефектные ведомости и сметные расчеты выполнения работ по озеленению территории поселка Вольгинский, определяют объем работ в размере 1 Условной единицы, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

3.2.1. Ведомость объемов работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Приме-чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выкашивание газонов: газонокосилкой | 100 м2 | 585,91 |  |
| 2 | Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердолиственных | 100 м2 | 30 |  |
| 3 | Стрижка живых изгородей ручным способом пород: с шипами и колючками | 100 м2 | 31,6 |  |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 19 |  |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 19 |  |

3.3. Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием.

3.4. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем подлежащих выполнению работ.

1. **Требования к Подрядчику по организации работ**
   1. Выполнение работ Подрядчиком должно проводиться в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами, законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими данный вид деятельности.
   2. При производстве работ «Подрядчик» должен осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности труда в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования".
   3. Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения Заказчиком плановых и оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.
2. **Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.**
3. Подрядчик должен выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии со сметными расчетами, определяющими объем, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.
4. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость муниципального контракта.
5. Перечень работ, указанных в Техническом задании, выполняется силами и средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.
6. Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и требованиям заказчика.
7. Подрядчик должен немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
8. Подрядчик должен исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
9. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком.
10. Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
11. При проведении работ Подрядчик отвечает за ежедневную уборку после проведения работ.
12. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, подрядчик устраняет за свой счет.
13. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), фотоотчёта о проделанной работе.
14. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных в пункте 5.11документов рассматривает их и направляет подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков, замечаний и сроков их устранения.
15. Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.
16. **Требования к качеству и безопасности проведения работ**

6.1. Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству.

6.2. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям контракта. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий заключаемого контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба действующим коммуникациям, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб.

1. **Гарантия качества Работы, гарантийный срок и объем предоставления гарантии качества**
2. 7.1. Гарантии качества распространяются на весь срок выполнения работ, объем гарантий качества работ – 100%.

7.2. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы. Гарантии качества должны быть на все товары, материалы, конструктивные элементы, комплектующие, устанавливаемое оборудование. Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении к Контракту «Техническое задание».

7.3. Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.

7.4. Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на Заказчика надзорными организациями во время действия настоящего Контракта за несвоевременную и некачественную работу, несет Подрядчик.

7.5. Обременение по возмещению материального ущерба третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение материального ущерба третьим лицам вследствие некачественно выполненных работ в течение времени гарантийного срока выполнения работ несет Подрядчик.

7.6. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации они должны быть устранены Подрядчиком в разумный срок, указанный в требовании, с момента получения этого требования.

Руководитель контрактной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М.Александров

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Царькова Е.В.

Приложение

к Техническому заданию

**Место и график выполнения работ по озеленению территории поселка Вольгинский**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Место проведение работ | Объём, м2 | Всего |
|
|
| 1 | Покос травы | центральный тротуар и разворотные клумбы 3 раза (до 12 июня, 10-15 июля, 25 августа-05 сентября) | 4 500 | 13 500 |
| памятник, клумба большая 4 раза (до 12 июня, 29 июня, 23 июля, 27 августа) | 500 | 2 000 |
| школа Ст. 23 - 3 раза (12-13 июня, 16-17 июля, 27-31 августа) | 900 | 2 700 |
| ул. Старовская, луговина при въезде в поселок – 2 раза (17-19 июня, 17-19 августа) | 1 000 | 2 000 |
| ул. Старовская д. № 2 (с торца) – 2 раза (до 12 июня, 29-30 июля) | 100 | 200 |
| ул.Старовская, д. 2 газон за домом – 3 раза (до 12 июня, 07-09 июля, 19-21 августа) | 3 000 | 9 000 |
| ул. Старовская д. № 4 – 2 раза (до 12 июня, 29-30 июля)) | 250 | 500 |
| ул.Старовская, д. 12 (газон с торца здания) – 3 раза (до 12 июня, 16 августа) | 700 | 2 100 |
| ул. Старовская д. № 14 (возле банка) – 4 раза (до 12 июня, 19 июня, 23 июля, 27 августа) | 450 | 1 800 |
| ул. Старовская д. № 18 – 16 (с торца) – 3 раза (до 12 июня, 16 июля, 06-07 сентября) | 450 | 1 350 |
| ул. Старовская, д16, 24 и 20 (вокруг Д/с № 43) 2 раза (24 июня, 22 августа) | 2820 | 5 640 |
| ул. Старовская (клумба возле магазина «КУПЕЦ») - 3 раза (до 12 июня, 10-15 июля, 25 августа-05 сентября) | 300 | 900 |
| ул. Старовская д. № 3- 7 – 3 раза (25-26 июня, 31 июля, 07-09 сентября) | 800 | 2 400 |
| ул. Старовская д.10 (торец) 2 раза (15 июня, 16 августа) | 428 | 856 |
| проезд № 5 ул. Новосеменковская д. № 19 - 3 раза (до 12 июня, 10-15 июля, 25 августа-05 сентября) | 2 000 | 6 000 |
| ул. Новосеменковская д. № 23 – 2 раза (29-30 июня, 23 августа) | 1 600 | 3 200 |
| ул.Новосеменковская парковая зона – 2 раза (22-23 июня, 13-14 августа) | 2 000 | 4 000 |
| ул. Новосеменковская д. № 14 (с торца) – 3 раза (до 12 июня, 02-03 июля, 09-11 сентября) | 148 | 445 |
| ***ИТОГО:*** |  | ***58 591*** |
| 2 | Подстрижка кустов на территории поселка | ул. Старовская – 1 640 шт.\*3 раза (до 12 июня, 10-15 июля, 25 августа-05 сентября) | 740 | 2 220 |
| ул. Новосеменковская (от д.4 до д.22 - дорога с 2-х сторон) – 500 шт. \* 3 раза (до 12 июня, 10-15 июля, 25 августа-05 сентября) | 620 | 1 860 |
| проезд №2 ул. Новосеменковская д. 5а – 200 шт.\* 2 раз (15-19 июня, 17-21 августа) | 110 | 220 |
| проезд между домами ул. Старовская д. 18-22 – 100 шт. \*2 раз (15-19 июня, 17-21 августа) | 60 | 120 |
| ул. Старовская д. 2 (за домом) – 150 шт. \* 2 раз (15-19 июня, 17-21 августа) | 100 | 200 |
| клумба ул. Новосеменковская д. 5 – 150 шт. \*2 раза (16 июня, 17 августа | 80 | 160 |
| клумба Новосеменковская д. 1 – 100 шт. \* 2 раза (16 июня, 17 августа | 60 | 120 |
| детская площадка ул. Старовская д. 2 – 50 шт. \* 2 раз (11-19 июня, 01-15 августа) | 30 | 60 |
| детская площадка ул. Старовская д. 5 (вдоль тропинок) – 100 шт. \* 2 раз (11-19 июня, 01-15 августа) | 60 | 120 |
| детская площадка ул. Новосеменковская д. 19-21 – 200 шт. \* 2 раз (11-19 июня, 01-15 августа) | 120 | 240 |
| детская площадка ул. Новосеменковская д. 5 – 30 шт. \* 2 раз (11-19 июня, 01-15 августа) | 20 | 40 |
| ул. Старовская, центральная детская площадка – 30 шт. \* 2 раз (11-19 июня, 01-15 августа) | 20 | 40 |
| детская площадка ул. Старовская д. 22-24 – 50 шт. \* 2 раз (11-19 июня, 01-15 августа) | 30 | 60 |
| тротуар за домом по ул. Старовская д. № 26 – 150 шт. \* 1 раз (17-20 августа) | 80 | 80 |
| ул. Старовская д. № 3 – 100 шт. \* 2 раз (22-23 июня, 17-20 августа) | 60 | 120 |
| ул. Старовская д. № 17 – 100 шт. \* 2 раза (11-19 июня, 01-15 августа) | 60 | 120 |
| ул. Старовская д. № 1 - 5 – 7 (вдоль центральной дороги) – 150 \* 3 раза (до 12 июня, 10-15 июля, 25 августа-05 сентября) | 80 | 240 |
| ул. Новосеменковская д. № 4 (по периметру с 3-х сторон) -200 шт. \* 1 раз (10-14 августа) | 140 | 140 |
| ***ИТОГО:*** |  | ***6 160*** |

Приложение № 2

к Информационной карте

электронного аукциона

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**(далее по тексту – «НМЦК»)**

**Озеленение территории поселка Вольгинский**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Согласно Информационной карте и приложений к Информационной карте |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Выбран проектно-сметный метод на основании п. 4 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приказу Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567. |
| **Расчет НМЦК** | **500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп.** |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: IV кв. 2020 года | |

Руководитель контрактной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М.Александров

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Царькова