Приложение № 1

к Информационной карте

электронного аукциона

**Техническое задание**

1. **Общие требования**
   1. Наименование объекта закупки: С**одержание автомобильных дорог, остановок, тротуаров на территории МО «Поселок Вольгинский» в 2021 году.**
   2. Идентификационный код закупки 203332102138233210100100330004211244.
   3. Способ определения подрядчика: электронный аукцион.
   4. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 42.11.10.129 - Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки.
   5. Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район, поселок Вольгинский, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог, остановок, тротуаров на территории МО «Поселок Вольгинский» (Приложение к Техническому заданию).
   6. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 859 666,00 (Три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
2. **Цели и правовое основание для выполнения работ**
   1. Целями данной закупки является обеспечение санитарного состояния, а также круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств по дорогам, находящимся в муниципальной собственности МО «Поселок Вольгинский» в соответствии с муниципальной программой «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах».
   2. Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области».
   3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету ежемесячно за фактически выполненные работы после предоставления счета, счета-фактуры, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ, по формам КС-2, КС-3, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский». Авансирование не предусмотрено.
   4. Цена контракта может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с п.п. 1, 6 ч. 1. ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. **Исходные данные для выполнения работ:**
   1. Дефектные ведомости и сметные расчеты выполнения работ по содержанию автомобильных дорог автомобильных дорог, остановок, тротуаров на территории МО «Поселок Вольгинский» в 2021 году определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, согласно Переченю автомобильных дорог остановок, тротуаров на территории МО «Поселок Вольгинский» (Приложение №1).
   2. **Срок выполнения работ:**

Начало выполнения работ - 01 января 2021 года.

Окончание выполнения работ – 31 декабря 2021 года.

* 1. **Ведомость объемов работ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Приме-чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Зимнее содержание (1,2,4 квартал)** | | | | |
| 1 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 500мм) | маш.-ч | 300 |  |
| 2 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (Уборка снега и снежных валов с дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20м) | маш.-ч | 98 |  |
| 3 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (Уборка снежных валов автогрейдерами) | маш.-ч | 32 |  |
| 4 | Машины комбинированные уборочные на базе КАМАЗ-53215 (Подметание дорог щётками) | маш.-ч | 40 |  |
| 5 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу (Приготовление и погрузка пескосоляной смеси) | маш.-ч | 135 |  |
| 6 | Машины комбинированные уборочные на базе КАМАЗ-53215 (доставка и распределение пескосоляной смеси) | маш.-ч | 135 |  |
| 7 | Пескосоль 30/70% (соль/песок) | т | 425 |  |
| 8 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 40 кВт (55 л.с.) (Очистка тротуаров, площадок отдыха и с тоянок автомобилей от снега льда на тракторе 55-80 л.с.) | маш.-ч | 32 |  |
| 9 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу (Погрузка снега) | маш.-ч | 32 |  |
| 10 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т (Вывоз снега) | маш.-ч | 83 |  |
| **Раздел 2. Летнее содержание** | | | | |
| 11 | Выемка грунта вручную с погрузкой (смет опавших листьев вдоль бортового камня вручную) | 100 м3 | 0,3016 |  |
| 12 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу (Сбор смета с дорог) | маш.-ч | 16 |  |
| 13 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т (Вывоз смета) | маш.-ч | 16 |  |
| **Раздел 3. Исправление профиля** | | | | |
| 14 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (Еськино) | 1000 м2 | 2,1 |  |
| 15 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 139,7 |  |
| 16 | Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала (на кладбище) | 1000 м2 | 3,5 |  |
| 17 | Уборка с дорог (примыкания к бортовым камням-смет): вручную | т | 7 |  |
| 18 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7 |  |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 46 км | 1 т груза | 16 |  |

1. **Требования к Подрядчику по организации работ**
   1. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы
   2. Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения заказчиком плановых и оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.
   3. Время прибытия техники, в случае непредвиденных метеорологических ситуаций, по дополнительной заявке администрации, в течение 1 часа.
   4. Подрядчик обеспечивает заправку ГСМ техники и спецтранспорта занятого на выполнении работ, собственными силами и за свой счет;
   5. Подрядчик обязан мобилизовать технику для выполнения работ к месту выполнения работ своими силами за свой счет.
   6. Подрядчик обязан соблюдать Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требования следующих нормативных актов:

* методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятые и введенные в действие письмом Минтранса России от 17.03.2004 № ОС-28/1270–ИС;
* пособие дорожному мастеру (по организации производства работ при содержании и ремонте автомобильных дорог), утвержденное приказом Росавтодора от 16.06.2000 №115-р;
* руководство по производству работ дорожным мастером (при содержании и ремонте автомобильных дорог), утвержденное приказом Росавтодора от 16.06.2000 №115-р;
* руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденное распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р;
* СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\*;
* СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91\*;
* СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84\*.

1. **Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика**
   1. Работы должны быть выполнены согласно ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», ВСН 24-88 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», требованиями технической безопасности в соответствии с Порядком проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденным приказом Минтранса России от 08.06.2012 №163. Требования к пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии со сметными расчетами, определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.
   2. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 33387-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Противо*г*ололедные материалы. Технические требования» действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость муниципального контракта.
   3. Перечень работ, указанных в техническом задании, выполняется силами и средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.
   4. Подрядчик выполняет работы по предписаниям ГИБДД.
   5. Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и требованиям заказчика.
   6. Приемка работ представителями Заказчика производится, как в светлое, так и в темное время суток с целью выявления степени восприятия элементов безопасности дорожного движения (уровень очистки полотна, бордюрного камня, дорожные знаки). При обнаружении несоответствия установленным требованиям выявляются объемы невыполненных работ.
   7. При проведении работ Подрядчик отвечает за ежедневную уборку.
   8. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, подрядчик устраняет за свой счет.
   9. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) ежемесячно.
   10. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.
       1. Датой сдачи выполненных работ считается день представления Заказчику 2 (двух) экземпляров Акта о приемке выполненных работ, подписанных Подрядчиком. Работы считаются принятыми, если Акт о приемке выполненных работ подписан ответственными представителями Сторон.
   11. Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.
2. **Требования к качеству и безопасности проведения работ**
   1. Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству.
   2. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям контракта. Подрядчик в своей работе должен руководствоваться методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (отраслевой дорожный методический документ), действующими нормами и техническими условиями, в соответствии с действующими законодательными, нормативными и методическими документами.

6.3. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий заключаемого контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба действующим коммуникациям, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб.

1. **Гарантия качества Работы, гарантийный срок и объем предоставления гарантии качества**
2. Срок предоставления гарантий качества выполняемых работ - на весь срок исполнения контракта. Объем гарантий качества выполняемых работ - 100 % в течение срока действия гарантии качества.
   1. Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении к Контракту «Техническое задание».
   2. Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.
   3. Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на Заказчика надзорными организациями во время действия настоящего Контракта за несвоевременную и некачественную работу, несет Подрядчик.
   4. Обременение по возмещению материального ущерба третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение материального ущерба третьим лицам вследствие некачественно выполненных работ в течение времени гарантийного срока выполнения работ несет Подрядчик.
   5. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации они должны быть устранены Подрядчиком в разумный срок, указанный в требовании, с момента получения этого требования.

Руководитель контрактной службы С.В. Напольских

Исполнитель Е.В. Царькова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к Техническому заданию  **Перечень автомобильных дорог, остановок, тротуаров**  **на территории МО «Поселок Вольгинский»**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Местоположение автомобильной дороги (тротуара)** | **Длина, п.м** | **Ширина, п.м** | **Площадь, кв.м** | | **Основные улицы** | | | | | | 1 | ул.Старовская, ПК0+00 ПК9+30 | 930 | 7 | 6510 | | - | ПК 9.30+23 | 23 | 7 | 161 | | - | (уч. к с.Иваново L=367м.п.) | 0 | 0 |  | | 2 | ул. Новосеменковская |  |  |  | |  | от Новосеменковская, д.4 до д.11 | 750 | 4 | 3000 | |  | вдоль Новосеменковская, д.22(160+60) | 220 | 3,5 | 770 | |  | от Новосеменковская, д.19 до выезда на Перновку | 367 | 7,9 | 2901,3 | | 3 | ул. Северная | 625 | 6 | 3750 | | 4 | ул.Еськинская | 396 | 3,5 | 1386 | |  | Выезд от ул. Еськинской до ул. Старовской | 112 | 3,5 | 392 | | 5 | Проезд: - №1 | 200 | 4,5 | 900 | | 6 | - №2 | 200 | 4,5 | 900 | | 7 | - №3 | 140 | 3,5 | 490 | | 8 | - №4 | 200 | 4,5 | 900 | | 9 | - №5 | 300 | 7 | 2100 | | 10 | - №6 | 200 | 7 | 1400 | | 11 | ул.Заводская |  |  |  | | - | - ПК0+00 ПК14+00 | 1400 | 6 | 8400 | | - | - от ПК14+00 вправо | 500 | 6 | 3000 | | - | - от ПК14+00 влево | 1300 | 4 | 5200 | |  | **Всего:** | 7276 |  | **42160,3** | | **Подъездные дороги к жилым домам и общественным зданиям** | | | | | |  | Старовская, д.1 | 119,00 | 3,50 | 416,50 | |  | Старовская, д.3 | 156,00 | 3,50 | 546,00 | |  | Старовская, д.5 (141+29+18) | 188,00 | 3,50 | 658,00 | |  | Старовская, д.6 (83+61) | 144,00 | 3,50 | 504,00 | |  | Старовская, д.7 | 83,00 | 3,50 | 290,50 | |  | Старовская, д.9а (банкетный) – проезд № 8 | 86,00 | 6,30 | 541,80 | |  | Старовская, д.9 (ВКДЦ) – проезд № 8 | 60,50 | 10,80 | 653,40 | |  |  | 53,00 | 4,50 | 238,50 | |  |  | 74,20 | 7,50 | 556,50 | |  | Старовская, д.10 | 105,00 | 3,50 | 367,50 | |  | Старовская, д.11 (объезд бассейн + универмаг) – проезд № 7 | 340,00 | 4,50 | 1530,00 | |  | Старовская, д.14 (опорный пункт) | 33,00 | 7,00 | 231,00 | |  | Старовская, д.15 | 90,00 | 3,50 | 315,00 | |  | Старовская, д.17 (110+80+18) | 208,00 | 3,50 | 728,00 | |  | Старовская от д.17 к д.21 | 120,00 | 3,50 | 420,00 | |  | Старовская, д.18 | 100,00 | 3,50 | 350,00 | |  | Старовская между д.18-д.22 | 49,00 | 3,50 | 171,50 | |  | Старовская, д.19,21 | 75,00 | 3,50 | 262,50 | |  | Старовская, д.22 | 100,00 | 3,50 | 350,00 | |  | Старовская, д.24 | 135,00 | 3,50 | 472,50 | |  | Старовская, д.25 | 110,00 | 3,50 | 385,00 | |  | Старовская, д.26 | 155,00 | 3,50 | 542,50 | |  | Старовская, д.27 | 130,00 | 3,50 | 455,00 | |  | Старовская, д.29,31,35 | 105,00 | 3,50 | 367,50 | |  | Новосеменковская, д.4 | 130,00 | 3,50 | 455,00 | |  | Новосеменковская, д.5 | 102,00 | 3,00 | 306,00 | |  | Новосеменковская, д.8 | 84,50 | 3,50 | 295,75 | |  | Новосеменковская, д.10 | 80,00 | 3,50 | 280,00 | |  | Новосеменковская, д.12- д.14 | 59,00 | 3,50 | 206,50 | |  | Новосеменковская, д.13,15,17 | 75,00 | 3,50 | 262,50 | |  | Новосеменковская, д.19 | 140,00 | 3,50 | 490,00 | |  | Новосеменковская, д.21 | 130,00 | 3,50 | 455,00 | |  | Новосеменковская, д.23 | 80,00 | 3,50 | 280,00 | |  | Новосеменковская, д.25 | 170,00 | 3,50 | 595,00 | |  | Новосеменковская, д.27 | 120,00 | 3,50 | 420,00 | |  | **Всего:** | 3919,20 |  | **15398,95** | | **Площадки для стоянки и разворота автомобилей к жилым домам и общественным зданиям** | | | | | |  | Новосеменковская, д.4 | 20,00 | 13,60 | 272,00 | |  | Новосеменковская, д.8 | 11,00 | 5,50 | 60,50 | |  |  | 2,00 | 2,00 | 4,00 | |  | Новосеменковская, д.12-д.14 | 23,00 | 7,00 | 161,00 | |  | Новосеменковская, д.19 | 22,00 | 7,00 | 154,00 | |  |  | 16,50 | 8,00 | 132,00 | |  | Новосеменковская, д.21 | 17,00 | 7,00 | 119,00 | |  | Новосеменковская, д.22 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | |  | Новосеменковская, д.23 | 8,50 | 9,00 | 76,50 | |  | Старовская, д.1 | 12,50 | 9,00 | 112,50 | |  | Старовская, д.2 ( ж/д) | 12,00 | 15,00 | 180,00 | |  | (пристройка) | 18,00 | 25,00 | 450,00 | |  |  | 14,00 | 4,00 | 56,00 | |  |  | -2,00 | 6,00 | -12,00 | |  | (18+1,5)/2\*28 | 273,00 | 1,00 | 273,00 | |  | Старовская, д.3 | 16,00 | 5,50 | 88,00 | |  | Старовская, д.4 | 3,50 | 2,00 | 7,00 | |  |  | 5,50 | 32,00 | 176,00 | |  |  | 32,00 | 12,50 | 400,00 | |  | Старовская, д.6 | 13,00 | 13,00 | 169,00 | |  | Старовская, д.6-Стар д.10 | 13,50 | 17,00 | 229,50 | |  | Старовская, д.7 (стоянка такси) | 29,30 | 14,50 | 424,85 | |  | Старовская, д.8 (подъезд к д/с Солнышко) | 15,30 | 3,50 | 53,55 | |  | Старовская, д.9 (ВКДЦ) | 6,90 | 5,30 | 36,57 | |  |  | 26,50 | 19,20 | 508,80 | |  |  | 8,20 | 6,50 | 53,30 | |  |  | 16,00 | 5,50 | 88,00 | |  |  | 4,50 | 5,00 | 22,50 | |  |  | 23,00 | 6,50 | 149,50 | |  |  | 102,00 | 8,20 | 836,40 | |  |  | 20,80 | 7,20 | 149,76 | |  |  | 102,00 | 15,60 | 1591,20 | |  | (14\*21)+(24\*21,7)+(9,4\*9)+(9\*9)+(9\*16)+(5\*3\*11) | 1289,40 | 1,00 | 1289,40 | |  | Старовская, д.13 (универмаг) | 230,00 | 1,00 | 230,00 | |  | ул.Старовская д.12 Торгово-обществ центр | 34,00 | 17,00 | 578,00 | |  |  | 35,30 | 22,50 | 794,25 | |  | Старовская, д.14 (пристройка) | 21,50 | 9,50 | 204,25 | |  |  | 21,00 | 3,00 | 63,00 | |  |  | 31,50 | 11,30 | 355 | |  | Старовская, д.15 | 19,00 | 8,00 | 152,00 | |  | Старовская, д.18 | 16,00 | 9,00 | 144,00 | |  | Старовская, д.20 (подъезды к | 50,00 | 3,50 | 175,00 | |  | д/с «Колокольчик») | 21,00 | 3,50 | 73,50 | |  | Старовская, д.22 | 17,50 | 5,50 | 96,25 | |  | Старовская, д.24 | 19,00 | 8,00 | 152,00 | |  | Старовская, д.26 | 15,00 | 13,50 | 202,50 | |  |  | 15,00 | 18,00 | 270,00 | |  | Остановка №1 (въезд в поселок) ((45\*14)-7,0-72,0-38,5) | 512,50 | 1,00 | 512,50 | |  | **Всего:** | 3 239,2 |  | **12 374,08** | |  | **ИТОГО:** | **14 434,4** |  | **69 933,33** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Пешеходные дорожки и тротуары** | | | |  | |  | Тротуары: - №1 (центральный) | 719,00 | 2,00 | 1438,00 | |  | - - Новосеменковская №4 –МДОУ –МСЧ | 161,00 | 3,50 | 563,50 | |  | - Новосеменковская №4 к НЭБ | 135,00 | 1,50 | 202,50 | |  | - вдоль проездов № 6 | 110 | 1,5 | 165,00 | |  | - вдоль проездов № 5 | 180 | 2,0 | 360,00 | |

Руководитель контрактной службы С.В. Напольских

Исполнитель Е.В. Царькова

Приложение № 2

к Информационной карте

электронного аукциона

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**(далее по тексту – «НМЦК»)**

**на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, остановок, тротуаров на территории МО «Поселок Вольгинский» в 2021 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Согласно Информационной карте и приложений к Информационной карте |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Выбран проектно-сметный метод на основании п. 4 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приказу Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567. |
| **Расчет НМЦК** | **3 859 666,00 руб. (три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).** |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 3 кв. 2020 года | |

Руководитель контрактной службы С.В. Напольских

Исполнитель Е.В. Царькова